**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ВЕРХНЕУСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕУСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.**

Ленина ул., д.89 с. Верхнеусинское, Ермаковский район, Красноярский край, 662842, тел (391) 38-36-4-84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2015г. с.Верхнеусинское № 53-п

**О введении на территории Верхнеусинского**

**сельсовета режима функционирования**

**«Повышенная готовность»**

На основании решения местной комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности от 21.05.2015 № 8 «О введении на территории Верхнеусинского сельсовета режима функционирования «Повышенная готовность»,во избежание возникновения чрезвычайной ситуации в связи с резким повышением уровня воды в реке Ус, администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 15-00 ч. 21.05.2015 г. на территории Верхнеусинского сельсовета режим функционирования «Повышенная готовность».

2.Утвердить план мероприятий по исполнению режима функционирования «Повышенная готовность» (прилагается).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельсовета <http://vusinsk.bdu.su>

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Усинские вести».

Глава администрации

Верхнеусинского сельсовета А.В. Екимов

Приложение

к постановлению администрации сельсовета

от 21.05.2015 № 53-п

**План**

**основных мероприятий по предотвращению сноса мостов на автомобильной дороге Верхнеусинское - Нижнеусинское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Взять под контроль мосты на автомобильной дороге Верхнеусинское - Нижнеусинское | постоянно | Председатель комиссии Екимов А.В. |
| 2. | Организовать мониторинг уровня воды р. Ус. | постоянно | Начальник ОП ПЧ-43 ОФПС-27 Шишлянников С.М. |
| 3. | Провести бутовку камнем волнорезов моста на средней протоке р. Ус. | 21.05.2015 | Председатель комиссии Екимов А.В.  Мастер участка ДРСУ-10 – Комлев М.Д. |
| 4. | Обеспечить дежурство автомобиля Газ-66 и трактора ДТ-75 на мостах средней протоки и Нижнеусинской протоки р. Ус с целью своевременного освобождения волнорезов мостов от деревьев | постоянно | ИП Шарыпов И. М.  ООО «Экс Лес» (Зайцев А.А.) |
| 5. | Провести обследование водозащитных дамб и береговой зоны в районе мостов | постоянно | Председатель комиссии Екимов А.В. |